කසළ කළමනාකරණය සඳහා ඉඩමක් අත්පත් කර ගැනීමේ ව්‍යාපෘතිය

- ව්‍යාපෘති නාමය - බෝපෙ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් බල ප්‍රදේශයේ කසල කළමනාකරණය සඳහා ඉඩමක් අත්පත් කර ගැනීමේ ව්‍යාපෘතිය

- විධායක සාරාංශය - බෝපෙ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය සභාව දැනට එහි බල ප්‍රදේශය තුල ජනනය වන ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සහ බැහැර කිරීමේදී සැලකිය යුතු අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටී.පාරිසරික හා මහජන සෞඛ්‍ය අවදානම් ඇති කරන , වර්ධනය වන ඉල්ලුම සපුරාලීමට පවත්නා බැහැර කිරීමේ විධිවිධාන ප්‍රමාණවත් නොවේ.

දෛනිකව රැස්කරන කසළ රත්ගම මොන්රෝවියාවත්ත ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ  මධ්‍යස්ථානය වෙත ගොස් භාරදීම සිදු කරන අතර මේ වන විට නොදිරන කසළ භාර නොගැනීම හේතුවෙන් කසළ කළමනාකරණ කටයුතු දැඩි අර්බුදයකට ලක්ව ඇත.කසළ කළමනාකරණය සඳහා ස්ථීර විසදුමකට එළඹීමේ අවශ්‍යතාවය දැඩිව ඉස්මතුවී ඇති බැවින් ජාතික පාරිසරික හා මහජන සෞඛ්‍ය ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන කසළ කළමනාකරණ ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඉඩමක් අත්පත් කර ගැනීමේ  අවශ්‍යතාවය සඳහා මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

- පසුබිම හා සාධාරණීකරණය -  බල ප්‍රදේශයේ ගෘහස්ථ, වාණිජ ආයතන හා පොදු අවකාශයන්ගෙන් ජනනය වන ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා බෝපෙ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය සභාව වගකිව යුතුය. මෑත වසරවල  සීඝ්‍ර ජනගහන වර්ධනය හා නාගරීකරණය හේතුවෙන් දෛනික අපද්‍රව්‍ය උත්පාදනය වැඩි වීමට හේතුවී ඇති අතර එය දැනට දිනකට මෙට්ට්‍රික් ටොන් 20 ට වඩා වැඩි බවට ගණන් බලා ඇත.

ඒ අතරින් දිරන කසළ පමණක් මොන්රෝවියාවත්ත ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයෙන් භාර ගන්නා බැවින් අනෙකුත් කසළ වර්ග එක්රැස් කිරීම අප විසින් සිදු නොකරයි. දෛනිකව බල ප්‍රදේශයේ නිවාස හා ආයතනයන්හි නොදිරන කසළ ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් එකතුවන අතර එලෙස දෛනිකව එකතුවන කසළ එකතු නොකිරීම නිසා  ජනතාව නුසුදුසු ස්ථානවල අවිධිමත් ලෙස  කසල බැහැර කිරීමේ හා දහනය කිරීමේ ගැටළුවට මුහුණ දීමට සිදුවී ඇත.  මෙම අභියෝගය තිරසාර ලෙස විසදීම සඳහා කසළ කළමනාකරණ ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීමට සුදුසු ඉඩමක් අත්පත් කර ගැනීමට සභාව යෝජනා කරයි.

- අරමුණු

මූලික අරමුණ

- කසළ කළමනාකරණ ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා  සුදුසු ඉඩමක් අත්පත් කර ගැනීම.

ද්වීතීක අරමුණු

- නොදිරන කසළ නිසිලෙස හා පාරිසරික වශයෙන් ආරක්ෂිතව බැහැර කිරීම සහතික කිරීම.

- ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය තුල සමස්ථ පිරිසිදුකම හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීම.

- අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය හා ජාතික පාරිසරික පනතට අනුකූල වීම.

- ප්‍රතිලාභීන්

සෘජු ප්‍රතිලාභීන්

- ආයතනය

වක්‍ර ප්‍රතිලාභීන්

- රජය

- බල ප්‍රදේශයේ ජනතාව

- ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැලැස්ම

ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ් පුද්ගලික සමාගම සතු 123D බෙරළියදොළ ග්‍රාමසේවා වසමේ පිහිටි අක්කර 02ක වපසරියකින් යුතු රොස්වුඩ්වත්ත ඉඩම මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සුදුසු බව ස්ථානීය පරීක්ෂාවකින් හදුනාගෙන ඇත. මෙම ඉඩම අසළ පවතින ගල්මෝල හා බ්ලොක්ගල් නිෂ්පාදන කර්මාන්තය හේතුවෙන් නේවාසික භාවිතය සඳහා සුදුසු නොවන බවට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය දැනුම් දී ඇති බැවින් වාණිජ කටයුත්තක් සඳහා පමණක් යොදාගත හැකි මෙම ඉඩම බල ප්‍රදේශයේ පවතින බරපතල ගැටලුවක් වන කසළ කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ස්ථීර විසදුමකට එළඹීම සඳහා යොදාගැනීම සුදුසු වේ.

- අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල

  - බෝපෙ පෝද්දල බල ප්‍රදේශයේ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය  වැඩිදියුණු කිරීම.

  - නීතිවිරෝධී ලෙස බැහැරකිරීම් හා විවෘත පිළිස්සීම් අඩුකිරීම.

  - මහජන සෞඛ්‍ය හා සනීපාරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීම

  - ජාතික පාරිසරික ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වීම.

  - අපද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහන වියදම අවම කිරීම.

  - ආසන්න ආයතනවල නොදිරන කසළ මිලදී ගෙන ආදායම් ඉපයීම.

  - ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කල හැකි ද්‍රව්‍ය විකිණීම හරහා උපයන ආදායමෙන් මෙහෙයුම් හා නඩත්තු පිරිවැය ආවරණය කර ගැනීම.

- දළ වියදම් ඇස්තමේන්තුව

| ඉඩම අත්පත් කර ගැනීම | මිලියන 48 |
| --- | --- |
| ඉඩම සංවර්ධනය කිරීම | මිලියන 06 |
| අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සැපයීම | මිලියන 06 |
| මුළු වියදම | මිලියන 60 |

- ව්‍යාපෘති නියාමන සැලැස්ම

පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව

බෝපෙ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය සභාව

තාක්ෂණ නිලධාරීන්

විෂය නිලධාරී

- පාරිසරික හා සාමාජීය බලපෑම

තෝරාගත් ඉඩම පිහිටි ස්ථානය සංවේදී පරිසර පද්ධතීන් හා නේවාසික ප්‍රදේශවලින් දුරස්ථව පිහිටා ඇති අතර නිසි ජලාපවාහනය හා අපද්‍රව්‍ය වෙන්කිරීම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කල හැකි ද්‍රව්‍ය විකිණීම සඳහා නිසි පහසුකම් සපයනු ඇති බැවින් පාරිසරික තිරසාරභාවය හා දේශීය ආර්ථික ප්‍රතිලාභ සහතික කෙරේ.

- ව්‍යාපෘතියේ තිරසාරභාවය

යෝජිත ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ප්ලාස්ටික් , ලෝහ ආදී ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කල හැකි ද්‍රව්‍ය විකිණීම මගින් ආදායමක් උපයාගත හැකි අතර දැනට දරන්නට සිදුව ඇති කසළ ප්‍රවාහන වියදම් අඩුකිරීම මගින් දීර්ඝකාලීනව සභාවට වියදම් ඉතිරිවන බැවින් ආර්ථික වශයෙන් තිරසාර ව්‍යාපෘතියක් වේ.

කසළ වෙන්කිරීමේ නිවාස මට්ටමේ ක්‍රම , ප්‍රතිචක්‍රීකරණ වැඩසටහන් ආදිය මගින් ප්‍රදේශයේ ජනතාව ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරී කොටසක් ලෙස සම්බන්ධ කර ගැනීමට හැකිවන බැවින් සහ ව්‍යාපෘතියේ පිරිසිදු කිරීමේ සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ අංශවලට රැකියා අවස්ථා ජනනය වන බැවින් සාමාජීය වශයෙන් තිරසාර ව්‍යාපෘතියක් වේ.

කසළ නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීම මගින් පරිසර දූෂණය අවම වන බැවින් පාරිසරික වශයෙන්ද , පරිසර ආරක්ෂණ පනත් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බැවින් නීතිමය වශයෙන්ද , ආයතනයේ කසළ කළමනාකරන ඒකකයේ අධීකෂණය යටතේ අඛණ්ඩව ව්‍යාපෘතිය අධීක්ෂණය වන බැවින් ආයතනික වශයෙන්ද තිරසාර ව්‍යාපෘතියක් වේ.

- කාල රාමුව

| අනු අංකය | ක්‍රියාකාරකම | කාල සීමාව (මාස) | කාලය (මාස) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ඉඩම අත්පත් කර ගැනීම | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | සැලසුම් අනුමත කර ගැනීම | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ඉඩම සංවර්ධනය කිරීම හා යටිතල පහසුකම් සැපයීම | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ව්‍යපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |

සකස් කළා		...........................................			....................................

ආර්.ආර්.ඩබ්.වික්‍රමසිංහ				                දිනය

සංවර්ධන නිලධාරී

පරීක්ෂා කළා		........................................			.........................................

ලේකම්,				                දිනය

බෝපෙ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය සභාව

නිර්දේශ කර ඉදිරිපත් කරමි.

....................................			..........................................

සභාපති,						    දිනය

බෝපෙ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය සභාව

.....................................			........................................

නියෝජ්‍ය පලාත් පාලන කොමසාරිස්,			    දිනය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

......................................			.........................................

පළාත් පාලන කොමසාරිස්,				    දිනය

දකුණු පළාත

.........................................			........................................

ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශ ලේකම්,				   දිනය

දකුණු පළාත

.........................................			........................................

ආණ්ඩුකාර ලේකම්,					    දිනය

දකුණු පළාත

අනුමත කරමි

.........................................			.........................................

ගරු ආණ්ඩුකාරවර,					  දිනය

දකුණු පළාත